**Середньостроковий план**

**пріоритетних публічних інвестицій**

**Сокальської міської територіальної громади**

**на 2026–2028 роки**

***Загальна частина***

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сокальської міської територіальної громади на 2026–2028 роки (далі – середньостроковий план) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294, з урахуванням Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Середньостроковий план визначає:

* наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій у Сокальській громаді;
* пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
* підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;
* основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної, регіональної та місцевої політики і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів і програм громади. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

***Описова частина***

Середньостроковий план розроблено на основі пропозицій структурних підрозділів міської ради та з урахуванням цілей і завдань, визначених місцевими та державними документами стратегічного планування. План сформовано у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Сокальської міської ради.

***Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій***

На 2026-2028 роки державою визначено наступні наскрізні стратегічні цілі: енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Під час формування середньострокового плану Сокальська міська рада керується державними цілями, які мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

***Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування***

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

|  |  |
| --- | --- |
| **Галузь (сектор) для публічного інвестування** | **Найменування структурного підрозділу, іншого виконавчого органу Сокальської міської ради, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування** |
| * Муніципальна інфраструктура та послуги
 | Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою; Відділ архітектури та містобудування;КП «Сокальжитлокомунсервіс»;МКП «Сокальводоканал»;Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради |
| * Освіта і наука
 | Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради |
| * Охорона здоров'я
 | КНП "Сокальська РЛ" |
| * Культура та інформація
 | Відділ архітектури та містобудування;Відділ культури Сокальської міської ради |
| * Соціальна сфера
 | Відділ соціального захисту |

З метою досягнення стратегічних цілей та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку та покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 5 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) **«Муніципальна інфраструктура та послуги»** спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) **«Освіта і наука»** спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) **«Охорона здоров’я»** спрямований на розвиток медичних закладів, покращення доступу до медичних послуг.

Сектор (галузь) **«Культура та інформація»** спрямований на покращення умов надання базових культурних послуг та розбудову і відновлення культурної спадщини громади.

Сектор (галузь) **«Соціальна сфера»** спрямований на покращення процесів надання соціальної підтримки та забезпечення осіб похилого віку, які втратили/не набули здатність до самообслуговування послугою підтриманого проживання.

***Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування***

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку держави. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

***Основні напрями публічного інвестування***

Основні напрями публічного інвестування Сокальської міської територіальної громади визначені з урахуванням завдань Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у відповідних сферах державної політики, а також пріоритетів розвитку громади. Ці напрями мають найвищий рівень пріоритетності серед інших ініціатив у відповідних сферах і є базою для залучення фінансування з різних джерел.

Під час визначення основних напрямів інвестування враховано:

* завдання, передбачені Стратегією розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року;
* першочергові потреби громади;
* пріоритети, визначені у співпраці з партнерами та донорами;
* наявність діючих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у Сокальській територіальній громаді.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій структурних підрозділів та установ громади, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням наявності діючих та запланованих проєктів за відповідними напрямами.

***Фінансова структура публічних інвестицій***

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2026 рік (прогноз)** | **2027 рік (прогноз)** | **2028 рік (прогноз)** | **Разом 2026-2028 роки (прогноз)** |
| Бюджет Сокальської міської територіальної громади | 8 021,700 | 1 076,700 | 8 078,800 | 17 177,200 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 23 806,600 | 50 000,000 | 59 947,900 | 133 754,500 |
| Обласний бюджет | 20 000,000 | 25 000,000 | 20 000,000 | 65 000,000 |
| Державний бюджет | 47 326,500 | 40 000,000 | 40 000,000 | 127 326,500 |
| **Разом** | **99 154,800** | **116 076,700** | **128 026,700** | **343 258,200** |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)** | **Граничний розподіл на 2026 рік** | **Граничний розподіл на 2027 рік** | **Граничний розподіл на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньостро-ковий період** |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 4 021,700 | 1 076,700 | 4 078,800 | 9 177,200 |
| Освіта і наука | 2 500,000 | 0,00 | 2 700,000 | 5 200,000 |
| Охорона здоров'я | 1 000,000 | 0,00 | 1 000,000 | 2 000,000 |
| Культура та інформація | 300,000 | 0,00 | 300,000 | 600,000 |
| Соціальна сфера | 200,000 | 0,00 | 0,00 | 200,000 |
| **Разом** | **8 021,700** | **1 076,700** | **8 078,800** | **17 177,200** |

***Підсумки та перспективи***

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної, обласної та місцевої підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та / або з наданням державної підтримки.